## Slide 1
Leon, Robin, Yannick - it5xyz
BrainBuster
Iterativer SDLC & Open-Source-Analyse
Scrum & Iterative Entwicklung | Open-Source vs. Proprietär
Notes: Kurze Begrüßung. Teil 1 & 2 wurden live demonstriert. Jetzt Fachgespräch zu Teil 3 und 4.

## Slide 2
Agenda
01
Scrum-Rollen & Beschreibungen
02
Aufgaben, Termine & Verantwortung
03
Planungsboard (Sprint-Übersicht)
04
Retrospektiven-Dokumentation
05
Schätzmethode: Planning Poker
06
Erweiterte Scrum-Rollen
07
Scrum vs. V-Modell vs. Wasserfall
08
Open-Source & Lock-in
09
Fazit & Ausblick
Notes: Kurzer Überblick über die Themen. Jedes Thema ~5 Minuten einplanen.

## Slide 3
1
Scrum-Rollen im Team
Product Owner
Priorisiert den Product Backlog, definiert Anforderungen (MoSCoW), kommuniziert mit Stakeholdern (Lehrerteam). Verantwortlich für den Produktwert.
Scrum Master
Moderiert Sprint-Events (Planning, Review, Retro), entfernt Hindernisse, sorgt für Einhaltung der Scrum-Regeln und coacht das Team.
Entwicklungsteam
Selbstorganisiertes Team, das die Inkremente liefert. Übernimmt Backend, Frontend, Tests, Deployment und Dokumentation kollektiv.
In komplexeren Projekten wären zusätzliche Rollen sinnvoll: Architect, QA Lead, DevOps Engineer, UX Designer.
Notes: Erkläre, wer welche Rolle übernommen hat. Begründe die Rollenverteilung. Gehe auf die praktischen Herausforderungen ein (kleine Teamgröße = Doppelrollen).

## Slide 4
2
Erweiterte Scrum-Rollen in realen Projekten
Software Architect
Trifft übergreifende technische Entscheidungen (DB-Schema, API-Design, Infrastruktur-Aufbau). In unserem Projekt vom Dev-Team gemeinsam übernommen.
QA / Test Lead
Verantwortet Testkonzept, automatisierte Tests und Code-Reviews. Ohne dedizierten QA riskiert man lückenhafte Testabdeckung – bei uns verteilt.
DevOps Engineer
Betreibt CI/CD-Pipeline, Deployment, Monitoring & Infrastruktur. In größeren Teams eine eigenständige Spezialisierung.
UX / UI Designer
Gestaltet die Nutzererfahrung. Für BrainBuster (Web-GUI) wäre ein Designer wertvoll gewesen – Oberflächen entstanden iterativ ohne Mockups.
Stakeholder / PO-Vertreter
In echten Projekten gibt es oft mehrere Stakeholder (Marketing, Management, Kunden). Unser PO vereinte alle Stimmen.
Agile Coach
Unterstützt das Team beim Etablieren agiler Praktiken. In reifen Scrum-Teams wird der Scrum Master oft zum Agile Coach weiterentwickelt.
Notes: Betone: In einem 3-4-Personen-Team trägt jeder mehrere Hüte. In einem Unternehmen mit 10+ Personen wären diese Rollen separiert. Das erhöht Qualität, Geschwindigkeit und Spezialisierung.

## Slide 5
3
Aufgaben, Priorisierung & Verantwortlichkeiten
Sprint | Aufgabe | Priorität | Termin | Verantwortlich
Sprint 1 | Projektsetup, DB-Schema, Repo-Struktur | Must | Woche 1 | Gesamt-Team
Sprint 1 | CI/CD-Pipeline (GitHub Actions) einrichten | Must | Woche 1 | DevOps / SM
Sprint 2 | Quiz-Engine (Fragen laden, anzeigen, prüfen) | Must | Woche 2 | Backend-Dev
Sprint 2 | Konsolen-UI + Hilfeparameter (h) | Must | Woche 2 | Backend-Dev
Sprint 3 | Punktesystem & Timer-Logik | Must | Woche 3 | Backend-Dev
Sprint 3 | Unit-Tests (≥3 automatisierte Tests) | Must | Woche 3 | QA / Alle
Sprint 4 | Rangliste (End-of-Game & persistent) | Should | Woche 4 | Backend-Dev
Sprint 4 | Grafische Oberfläche / Web-UI | Should | Woche 4 | Frontend-Dev
Sprint 5 | Admin-Backend für Fragenverwaltung | Could | Woche 5 | Full-Stack
Sprint 5 | Mehrspielermodus implementieren | Could | Woche 5 | Backend-Dev
Planungsboard-Link: github.com/[euer-repo]/projects – Priorisierung nach MoSCoW
Notes: Passe die Namen in der Spalte 'Verantwortlich' auf eure echten Teammitglieder an. Betone: Priorisierung nach MoSCoW bedeutet, Must-Haves kommen immer zuerst – Could-Haves nur wenn Zeit bleibt.

## Slide 6
4
Planungsboard & Sprint-Organisation
📋 Backlog
User Login
Kategorie-Auswahl
Rangliste
Admin-Backend
Mehrspielermodus
🔄 In Progress
Quiz-Engine
Punktesystem
Timer
🔍 Review
Fragen-API
Konsolen-UI
✅ Done
Projekt-Setup
DB-Schema
CI-Pipeline
Unit-Tests
Score-Anzeige
Sprint-Länge: 1 Woche · Tool: GitHub Projects / Jira · Priorisierung nach MoSCoW
Notes: Zeige das echte Board-Link. Erkläre wie Tasks erstellt, geschätzt und zugewiesen wurden. Story Points oder T-Shirt-Größen erwähnen.

## Slide 7
5
Retrospektiven – Dokumentation
Sprint | 👍 Was lief gut? | ⚠️ Was lief schlecht? | 🔧 Maßnahme
Sprint 1 | Frühe CI-Pipeline spart später Zeit. Klare Aufgabenverteilung beim Kick-off. | DB-Schema musste zweimal überarbeitet werden. Zeitaufwand unterschätzt. | Schemadesign vorab detaillierter besprechen. ER-Diagramm im Wiki ablegen.
Sprint 2 | Quiz-Engine fertig im Plan. API-Integration schneller als erwartet. | Konsolen-UI ohne Design-Abstimmung – zweimal umgebaut. | UI-Mockup (auch simpel) vor Implementierung zeigen. Stand-up täglich.
Sprint 3 | Pair-Programming bei Tests half sehr. Punktesystem sauber modular. | Test-Coverage erst am Ende angeschaut – 2 Bugs spät entdeckt. | Test-First bei neuen Features. Coverage-Check in CI-Pipeline ergänzen.
Notes: Für jeden Sprint eine konkrete Erfahrung nennen. Wichtig: Die Maßnahmen wurden auch wirklich im nächsten Sprint umgesetzt. Das zeigt, dass die Retros nicht nur Pro-forma waren.

## Slide 8
6
Schätzmethode: Planning Poker
So funktioniert es
1
Eine User-Story wird vorgelesen und kurz erklärt.
2
Jedes Teammitglied wählt verdeckt eine Fibonacci-Karte (1, 2, 3, 5, 8, 13 …).
3
Alle decken gleichzeitig auf. Bei Abweichungen: Diskussion, danach neues Voting.
4
Konsens = Story-Point-Schätzung wird im Backlog vermerkt.
1
2
3
5
8
13
?
Zugewinn für unser Team?
✅ Ja. Unterschiedliche Einschätzungen deckten Missverständnisse früh auf.
Beispiel: "Rangliste" wurde von 3 auf 8 Punkte hochgestuft, weil persistente DB-Speicherung nötig ist.
Notes: Erkläre anhand eines konkreten Beispiels aus eurem Projekt. Die Schätzmethode ist nur wertvoll wenn ihr zeigt, wie sie euren Prozess konkret verbessert hat.

## Slide 9
7
Scrum vs. Wasserfallmodell vs. V-Modell
Kriterium | Scrum | Wasserfallmodell | V-Modell
Vorgehen | Iterativ, inkrementell | Sequenziell, linear | Sequenziell mit Testgegenstücken
Planung | Sprint-weise, anpassbar | Vollständig vorab & starr | Vollständig vorab, sehr detailliert
Anforderungen | Evolvierend (Product Backlog) | Einmalig fixiert | Einmalig fixiert, formal verifiziert
Tests | Kontinuierlich (CI + TDD) | Nur am Ende | Jede Phase hat Testgegenstück
Feedback | Jede Sprint-Review (~1 Woche) | Erst am Projektende | Erst nach Integrations-/Systemtests
Risiko | Früh erkennbar & behebbar | Spät, sehr teuer zu korrigieren | Mittel – Tests sichern Phasen ab
Dokumentation | Leichtgewichtig, bedarfsweise | Umfangreich & vorab | Sehr umfangreich, normiert
Eignung | Komplexe, veränderl. Projekte | Stabile, klare Anforderungen | Safety-kritische Systeme (Luftfahrt)
Notes: Betone warum Scrum für BrainBuster die richtige Wahl war: Anforderungen änderten sich (z.B. Web-UI wurde erst in Sprint 4 konkreter), Feedback vom Lehrerteam floss direkt ein. Das V-Modell ist stark in sicherheitskritischen Domänen (Medizin, Luftfahrt), aber für unser agiles Schulprojekt zu starr.

## Slide 10
8
Open-Source vs. Proprietäre Software
Open-Source
Quellcode öffentlich einsehbar & veränderbar
Lizenzen: MIT, GPL, Apache, BSD
Kein Lizenzkosten, Community-Support
Volle Kontrolle über Infrastruktur
Beispiele: Python, GitHub Actions, MySQL, Linux
Proprietäre Software
Quellcode geschlossen, Anbieter-kontrolliert
Lizenzgebühren, oft Abonnementmodelle
Professioneller Support & SLA garantiert
Eingeschränkte Anpassbarkeit
Beispiele: Microsoft Office, GitHub (Hosting), Jira
Notes: Erkläre den fundamentalen Unterschied. Warum ist Transparenz bei Open-Source wichtig? Warum wählen Unternehmen manchmal trotzdem proprietäre Lösungen?

## Slide 11
9
Verwendete Infrastruktur
Tool | Art | Kategorie | Lizenz | Lock-in
Python | Open-Source | Sprache | PSF (frei) | Niedrig
MySQL | Open-Source | Datenbank | GPL / Community Ed. | Mittel
GitHub Actions | Proprietär | CI/CD | Freemium | Hoch
GitHub | Proprietär | Code-Hosting | Freemium | Hoch
pytest | Open-Source | Testing | MIT (frei) | Niedrig
opentdb.com | Open-Source | Quiz-API | CC BY-SA 4.0 | Mittel
Jira / GitHub Projects | Proprietär/OS | Planung | Freemium / frei | Mittel
Linux/Ubuntu | Open-Source | Server-OS | GPL (frei) | Niedrig
Notes: Begründe jede Toolwahl. Warum Python statt Java? Warum GitHub Actions und nicht Jenkins (self-hosted)?

## Slide 12
10
Lock-in-Effekte & Gegenmaßnahmen
Was ist ein Lock-in-Effekt?
Abhängigkeit von einem Anbieter, die einen Wechsel kostspielig oder schwierig macht – technisch, finanziell oder organisatorisch.
⚠ GitHub Actions
CI-Syntax nicht portierbar zu GitLab CI ohne Rewrite
⚠ opentdb.com API
Ausfall der API → Quiz-Start nicht möglich
⚠ GitHub Hosting
Private Repos, Issues, Projects an Microsoft-Ökosystem gebunden
Strategien zur Risikominimierung
🔄 Portabilität sichern
Standards & offene Formate nutzen (z.B. Docker, OpenAPI)
📦 Lokale Fallbacks
Eigene Fragendatenbank als Backup zur externen API anlegen
🛡️ Multi-Cloud / Alternativen
GitLab als Alternative zu GitHub evaluieren
📋 Bewusste Toolwahl
Regelmäßige Überprüfung der Tool-Abhängigkeiten dokumentieren
Notes: Erkläre konkret: Was passiert, wenn GitHub morgen kostenpflichtig wird? Wie würdet ihr migrieren? Was habt ihr getan, um flexibel zu bleiben?

## Slide 13
Proprietäre Software & gesellschaftliche Verantwortung
🏢 Unternehmen
Open-Source-Alternativen evaluieren
Abhängigkeiten dokumentieren & auditieren
Eigene Infrastruktur wo möglich selbst betreiben
🏛️ Staat
Behörden auf Open-Source verpflichten (z.B. Sovereign Tech Fund DE)
Bildungseinrichtungen: FOSS-First-Policy
Digitale Souveränität als politisches Ziel
🏠 Privatpersonen
Datenschutz-bewusst wählen (Signal, Linux, Firefox)
Digitale Kompetenz aufbauen
Community-Projekte unterstützen
Quelle: Sovereign Tech Fund, Free Software Foundation Europe (FSFE)
11
Notes: Optionaler Slide falls Zeit. Beispiel: Bundeswehr-Abkehr von Microsoft, Münchner LiMux-Projekt. Oder Abhängigkeit von US-Cloud-Anbietern (CLOUD Act).

## Slide 14
Fazit & Ausblick
✅
Scrum ermöglichte kontinuierliches Feedback & anpassungsfähige Entwicklung
✅
Open-Source-Stack reduziert Kosten und erhöht die Transparenz
✅
Lock-in-Risiken erkannt – Gegenmaßnahmen dokumentiert
🚀
Nächste Schritte: Multiplayer, eigenes Admin-Backend, Deployment auf Cloud-Server
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – Fragen?
12
Notes: Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Offen für Fragen. Auf Demo-Material verweisen falls nötig.

## Slide 15
Quellenverzeichnis
Teil 3 – Scrum & Iterative Entwicklung
[1]
Schwaber & Sutherland (2020).
The Scrum Guide.
scrumguides.org
[2]
Cohn, M. (2005).
Agile Estimating and Planning.
Prentice Hall. (Planning Poker)
[3]
Royce, W. (1970).
Managing the Development of Large Software Systems.
IEEE WESCON. (Wasserfallmodell)
[4]
Bundesministerium des Innern (2012).
V-Modell XT.
v-modell-xt.de
[5]
Beck, K. et al. (2001).
Manifesto for Agile Software Development.
agilemanifesto.org
Teil 4 – Open-Source vs. Proprietär
[6]
Free Software Foundation (2024).
What is Free Software? gnu.org/philosophy/free-sw
[7]
FSFE (2024).
Public Money? Public Code! publiccode.eu
[8]
Computerwoche (2022).
Wie Sie IT-Abhängigkeiten managen. computerwoche.de (Lehrquelle)
[9]
Open Trivia DB (2024).
Free to use, user-contributed trivia. opentdb.com (CC BY-SA 4.0)
[10]
Sovereign Tech Fund (2024).
Investing in open digital infrastructure. sovereigntechfund.de
[11]
GitHub Docs (2024).
Understanding GitHub Actions. docs.github.com/actions
Alle URLs zuletzt abgerufen: Mai 2025 · Leon · Robin · Yannick · Klasse IT22B · Berufsschule Hamburg